แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2562

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

ตำบลนาเชือก   อำเภอนาเชือก

จังหวัดมหาสารคาม

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

ตำบลนาเชือก   อำเภอนาเชือก

จังหวัดมหาสารคาม

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันและกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้  และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อเเสดงถึงรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการพัฒนา / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ทำให้แนวทางการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  มีการประสานและบูรณาการ  การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม  ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนา / กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่  ทั้งโครงการพัฒนา / กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเอง  และของหน่วยงานอื่น

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

ขั้นตอนที่  4 การประกาศแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือกพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลประกาศเป็น

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปสู่การปฏิบัติ

2. แสดงความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

3. เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาต่างๆ

4. ทำให้สะดวกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการพัฒนา / กิจกรรม ในปีนั้น

*****************************************************

## คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา

อนุมัติ

(ลงนาม ).................................................

( นายคมวิไล   ปุราชะดึง  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก

สารบัญ

หน้า

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา / กิจกรรม					                            5-6

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562                                                                     7-28

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา / กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก  อำเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม

| ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพและบริหารการจัดการการศึกษารวมและบริหารทางการศึกษาท้องถิ่น 1.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา | 5 1 0 | 35.71 7.14 0 | 2,688,610 50,000 0 | 65.10 1.21 0 | ส่วนการศึกษา |
| รวม | 6 | 42.85 | 2,738,610 | 66.31 |  |

| ### ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น 2.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 2.2 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในสังคม ชุมชน 2.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ | 11 15 2 | 39.29 53.57 7.14 | 8,236,000 1,623,256 170,000 | 72.75 14.34 1.50 | ทุกสำนัก/กอง/ส่วนฯ |
| รวม | 29 | 100 | 10,129,256 | 88.59 |  |
| ### ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 3.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการเกษตร การพาณิชย์ และการลงทุน 3.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำสาธารณะ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และจัดการสิ่งแวดล้อม 3.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 2 13 4 | 1.57 10.24 3.15 | 70,000 1,278,000 320,000 | 0.09 1.57 0.40 | ### ทุกสำนัก/กอง/ส่วนฯ |
| รวม | 19 | 14.96 | 1,668,000 | 1.70 |  |

| ### ยุทธศาสตร์ / แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร ๔.๑ แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการทำงานของท้องถิ่น ๔.๒ แนวทางการพัฒนา สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและหน่วยงานอื่น | 10 7 | 58.82 41.18 | 3,686,600 952,000 | 100 100 | ทุกสำนัก/กอง/ส่วนฯ |
| รวม | 17 | 100 | 4,638,600 | 100 |  |

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ.  2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก  อำเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์  การจัดการและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

(1)  แนวทางพัฒนา พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาและการบริการทางการศึกษาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น โครงการอาหารกลางวัน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 480,200 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 781,810 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 20,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 1,240,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) งบประมาณ 166,600 บาท | อบต. นาเชือก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)  แนวทางพัฒนา  พัฒนาผู้เรียน ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท | อบต. นาเชือก | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก  อำเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1   ปรับโครงสร้างการผลิตด้านเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารคุณภาพ

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์  การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนในท้องถิ่น

(1)  แนวทางการพัฒนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการรับ-ส่งเด็ก ศพด. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โรคพิษสุนัขบ้า/โรคระบาด วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (พ่นหมอกควัน) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดโรคจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | -เพื่อใช้จ่ายในการรับ-ส่งเด็ก ศพด. ทั้ง2แห่ง งบประมาณ 180,000 บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ งบประมาณ 20,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 40,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 80,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | กองสวัสดิการ กองส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 8 9 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โครงการฝึกอบรมกฎหมาย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 1,248,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 6,200,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 48,000 บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน งบประมาณ 40,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 11 | โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 280,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 80,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)  แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โครงการหน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ งบประมาณ 73,656 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 519,600 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 4 5 6 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลปีใหม่/เทศกาลสงกรานต์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอปพร. โครงการจัดงานเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ งบประมาณ 30,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 60,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 150,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 8 9 10 11 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกลุ่มสตรีแม่บ้าน โครงการบริหารจัดการขยะ อบต.นาเชือก โครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ งบประมาณ 30,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 100,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 100,000 บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 100,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | กองสวัสดิการ สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 12 13 14 15 | โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชน อบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายชมรมผู้ชมรมผู้สูงอายุ/ร.ร.ผู้สูงอายุ | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 230,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 30,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | สำนักปลัด สำนักปลัด กองสวัสดิการ กองสวัสดิการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3)  แนวทางการพัฒนา สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ งบประมาณ 70,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 100,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก  อำเภอนาเชือก   จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2   ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างความมั่นคงและทางเศรษฐกิจชุมชน

(1)  แนวทางการพัฒนา พัฒนาส่งเสริมการเกษตร การพาณิชย์ และการลงทุน

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รัก แผ่นดิน | -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 20,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | กองการเกษตร สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(2)  แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำสาธารณะ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว และจัดการสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.3 โครงการก่อสร้างถนนดินยกร่องพูนดิน ม.4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.6 | กว้าง 4 ม.ยาว 46 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 185 ตร.ม. งบประมาณ 100,000 บาท กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม.หนาเฉลี่ย 0.30 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.งบประมาณ 100,000 บาท กว้าง 4 ม.ยาว 1,150 ม.หนาเฉลี่ย 0.30 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,600 ตร.ม. งบประมาณ 100,000 บาท กว้าง 4 ม.ยาว 46 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. งบประมาณ 100,000 บาท | บ้านห้วยหิน บ้านหัว หนอง บ้านหนองทิดสอน บ้านห้วยทราย | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 8 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.9 โครงการก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำ ม.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.11 | กว้าง 4 ม.ยาว 46 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 184 ตร.ม. งบประมาณ 100,000 บาท กว้าง 3 ม.ยาว 61 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 183 ตรม.งบประมาณ 100,000 บาท กว้าง 3 ม.ยาว 45 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 135 ตรม. งบประมาณ 78,000 บาท ก่อสร้างฝาปิดร่องระบายน้ำ ความยาว 600 เมตร ตร.ม. งบประมาณ 100,000 บาท กว้าง 5 ม. ยาว 36 ม. เฉลี่ย 0.5 ม.พื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตรม. งบประมาณ 100,000 บาท | บ้านโคกกลม บ้านหัวช้าง บ้านหินตั้ง บ้านหนองม่วง บ้านเหล่าใหญ่ | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 11 12 13 | โครงการก่อสร้างประปาภายในหมู่บ้าน ม.13 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ม.14 โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพูนดิน ม. 16 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก ม.17 | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านตามแบบ อบต.นาเชือกกำหนด งบประมาณ 100,000 บาท ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ปากร่องกว้าง 1เมตร ก้นร่องกว้าง 0.50 ม.ความยาวทั้งหมด 800 ม.พร้อมวางท่อคอนกรีต ขนาด 0.30x1.00 จำนวน 212 ท่อน งบประมาณ 100,000 บาท กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.25 ม. งบประมาณ 100,000 บาท กว้าง 4 ม. ยาว 570 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,280 ตรม. งบประมาณ 100,000 บาท | บ้านค้อธิ บ้านดำรงพัฒนา บ้านค้อม่วง บ้านสระแก้ว | กองช่าง กองช่าง กองช่าง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3)  แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 4 | โครงการวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา งานประเพณีบุญผะเหวด งานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.นาเชือก งานประเพณีลอยกระทง อบต.นาเชือก | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 70,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 150,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 50,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

แผนการดำเนินงาน  ประจำปี  พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทรและสมานฉันท์

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพของส่วนราชการและองค์กร

(1)  แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพประสิทธิภาพการทำงานของท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ / ครุภัณฑ์สำนักงาน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 575,000 บาท 1. เครื่องรับส่ง FAX จำนวน 1เครื่อง 2. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2บาน จำนวน 4 ตู้ 3. กล้องถ่ายรูป 1 เครื่อง 4. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 2 เครื่อง 5 .เต้นท์ประจำหมู่บ้าน ม.18 งบประมาณ 192,600 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | ทุกสำนัก/กอง/ ส่วนฯ ทุกสำนัก/กอง/ส่วนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 4 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 105,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 814,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | ทุกสำนัก/กอง/ ส่วนฯ สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 6 7 | การเดินทางไปราชการ โครงการการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น การรังวัดที่ดิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าลงทะเบียน งบประมาณ 305,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 250,000 บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน งบประมาณ 20,000 บาท |  | ทุกสำนัก/กอง/ ส่วนฯ สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 9 10 | การเลือกตั้งท้องถิ่น ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาตำบล งบประมาณ 500,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาทรัพย์สิน งบประมาณ 165,000 บาท -ค่าจ้างเหมาบริการคนงาน จ้างเหมาคนงานทั่วไป งบประมาณ 760,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | สำนักปลัด ทุกสำนัก/กอง/ ส่วนฯ ทุกสำนัก/กอง/ ส่วนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

๒ แนวทางการพัฒนา :  สนับสนุนช่วยเหลือและประสานการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร และหน่วยงานอื่น

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 2 3 | สาธารณูปโภค การรับรองและพิธีการ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | -ค่าไฟฟ้า ค่าบริการโทรศัพท์ ค่าไปรษณีย์ และค่าบริการสื่อสาร โทรคมนาคม งบประมาณ 372,000 บาท -ค่ารับรองในการประชุมสภา อบต. ค่ารับรองบุคลภายนอกมาตรวจงาน นิเทศงาน หรือเยี่ยมชม ทัศนศึกษาดูงาน ค่าใช้จ่ายในรัฐพิธี งบประมาณ 75,000 บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันเครื่อง น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันจารบี งบประมาณ 200,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต.นาเชือก อบต. นาเชือก | กองคลัง สำนักปลัด/กองการศึกษา สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ลำดับที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต / งบประมาณ) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4 5 6 7 | โครงการ ๑๒ สิงหามหาราชินี พวงมาลา/ช่อดอกไม้ วันปิยะมหาราช โครงการปกป้องสถาบันฯ งานวันท้องถิ่นไทย | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ งบประมาณ 100,000 บาท -เพื่อเป็นค่าจัดทำพวงมาลา/ช่อดอกไม้ สำหรับวันปิยะมหาราช และวันสำคัญอื่นๆ งบประมาณ 5,000 บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายตามโครงการปกป้องสถาบัน งบประมาณ 100,000 บาท -เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายตามโครงการ งบประมาณ 100,000 บาท | อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก อบต. นาเชือก | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |